Plan de Implementación del Laboratorio Cloud (Enero – Marzo 2026)

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe la planificación formal para implementar un laboratorio práctico en Azure orientado a microservicios, seguridad con API Key y JWT, y automatización con Terraform, Helm y CI/CD en Azure DevOps. El programa contempla dos sesiones semanales de 1.5 horas durante 8 semanas, con infraestructura compartida (APIM, Application Gateway, ACR) y recursos por alumno (AKS, Key Vault). Se incluyen roles, cronograma, entregables, presupuesto estimado y pautas de operación para optimizar costos.

# 2. Objetivos

- Construir y asegurar un microservicio REST expuesto a través de Azure API Management (APIM) y Application Gateway, orquestado en AKS con NGINX Ingress (ILB).

- Definir IaC con Terraform y despliegues con Helm; implementar un pipeline CI/CD en Azure DevOps.

- Formar a participantes en prácticas reales de cloud (arquitectura, seguridad, observabilidad y optimización de costos).

# 3. Alcance y Arquitectura

Arquitectura objetivo: APIM (gateway lógico, políticas, validación de API Key y JWT), Application Gateway (TLS/WAF, enrutamiento L7), AKS con NGINX Ingress expuesto por ILB, y Key Vault por alumno para secretos. El microservicio tendrá un único endpoint /DevOps con contrato estricto y pruebas oficiales con curl.

# 4. Roles y Responsabilidades

- Instructor/Facilitador: diseña el laboratorio, habilita recursos compartidos, asegura buenas prácticas y soporte técnico.

- Oscar Pacheco (Monitorea Infraestructura y consumo)

- David Balbuca

- DevOps Lead: mantiene plantillas Terraform/Helm, configura Azure DevOps, establece pipelines (build, test, deploy).

- Luis Guerrero

- Security Reviewer: valida políticas en APIM (API Key y JWT), configura Application Gateway (TLS/WAF) y mejores prácticas.

- Cloud Engineer (alumno): crea su AKS y Key Vault, despliega el microservicio, integra CI/CD y cumple criterios de evaluación.

- Erik Isa

- Carlos Alvarez

- Observador/Aprendiz (opcional): participa como shadow y evoluciona a Cloud Engineer a partir de la semana 3.

# 5. Cronograma (8 semanas, 16 sesiones)

Semana 1-2: Fundamentos y preparación

• Sesión 1: Introducción a Azure y al laboratorio. Conceptos de AKS, APIM, App Gateway.

• Sesión 2: IaC con Terraform y despliegue con Helm. Repositorios y prácticas.

• Sesión 3: Arquitectura y recursos compartidos vs individuales. Diseño de rutas por alumno.

• Sesión 4: Preparación de cuentas y permisos. Alta de proyectos en Azure DevOps.

Semana 3-4: Infraestructura

• Sesión 5: Key Vault por alumno (Terraform). Permisos y secretos (JWT-SECRET, etc.).

• Sesión 6: AKS + NGINX Ingress (ILB). Autoscaler y anotaciones para ILB.

• Sesión 7: Application Gateway compartido. Listener HTTPS, WAF opcional, backend por alumno.

• Sesión 8: APIM. Creación de APIs por alumno, políticas inbound (API Key + validate-jwt).

Semana 5-6: Microservicio y seguridad

• Sesión 9: Desarrollo del microservicio (Node.js/Express o equivalente). Contrato /DevOps.

• Sesión 10: Despliegue a AKS. Integración con Key Vault (CSI driver) y variables de entorno.

• Sesión 11: Seguridad en APIM (API Key + JWT). Tests y manejo de errores.

• Sesión 12: Prueba oficial con curl desde APIM y evaluación funcional.

Semana 7-8: CI/CD y optimización

• Sesión 13: Pipeline CI/CD (Azure DevOps): build, test, docker push a ACR, terraform apply + helm upgrade.

• Sesión 14: HPA (autoscaling). Métricas y observabilidad básica.

• Sesión 15: Optimización de costos. Apagado fuera de horario, SKUs básicos.

• Sesión 16: Presentación de resultados, criterios de evaluación y cierre.

# 6. Entregables

- Repositorio por alumno con código del microservicio, manifiestos Helm y módulos Terraform.

- Infraestructura desplegada: AKS (mín. 2 nodos), NGINX Ingress (ILB), Key Vault, integración con APIM y App Gateway.

- Pipeline CI/CD funcional en Azure DevOps.

- Evidencias de pruebas (curl y automatizadas) y documentación técnica.

# 7. Presupuesto estimado

Ejemplo 50 alumnos: ~USD 570/mes.

# 8. Ruta de inclusión para nuevos talentos

Modelo escalonado: Weeks 1-2 observación; desde Week 3 implementación guiada en parejas (buddy system).

Acceso a plantillas y checklists; evaluación por criterios (contrato /DevOps, seguridad, CI/CD, calidad).

# 9. Lineamientos operativos y de costos

- Apagar/pausar nodos AKS fuera de horario (4h/día × 5d/sem).

- Centralizar APIM y App Gateway; usar rutas/host por alumno.

- Monitorear consumo y egress; mantener ACR en Basic y limpiar imágenes.

# 10. Riesgos y mitigaciones

- Límite de cuotas/subscripciones: verificar capacity y solicitar increments con antelación.

- Seguridad de secretos: uso estricto de Key Vault y RBAC; auditoría de acceso.

- Costos imprevistos: alertas presupuestarias y políticas de apagado automático.

# 11. Próximos pasos (antes de 6 de enero de 2026)

- Confirmar lista de participantes y asignación de roles.

- Aprovisionar recursos compartidos (APIM, App Gateway, ACR) y proyecto en Azure DevOps.

- Publicar guías y plantillas Terraform/Helm; calendarizar sesiones.

-  Documentaci

Laboratorio Cloud: Microservicio en Azure con APIM, Application Gateway, AKS (NGINX Ingress) y Terraform

Documento de Instrucciones Paso a Paso
Autor: David Balbuca Castillo
Fecha: Diciembre 2025

1. Objetivo

Construir, asegurar y desplegar un microservicio REST en Azure con un único endpoint (/DevOps), protegido por API Key y JWT, usando Azure API Management (APIM) como gateway lógico, Application Gateway como gateway de red (WAF/TLS), y AKS con NGINX Ingress expuesto mediante Internal Load Balancer (ILB). Toda la infraestructura se define y despliega con Terraform; el código se publica en un repositorio público de Azure Devops y se entrega un pipeline CI/CD en Azure DevOps.

2. Arquitectura

Roles:

- APIM: Gateway lógico, políticas, validación de API Key y JWT, routing al backend.

- Application Gateway: Gateway de red L7, TLS/WAF y puente hacia el ILB privado del Ingress.

- AKS + NGINX Ingress: Orquestación y enrutamiento interno a los pods del microservicio.

- Key Vault (por alumno): almacenamiento seguro de secretos (p. ej., JWT_SECRET, credenciales de pipeline).

3. Requisitos funcionales del microservicio

Crear un microservicio REST con:

- Endpoint único: /DevOps

- Método permitido: solo HTTP POST; otros métodos devuelven {"error":"ERROR"}

- Body esperado (exacto):

{
  "message": "This is a test",
  "to": "Juan Perez",
  "from": "Rita Asturia",
  "timeToLifeSec": 45
}

- Respuesta válida:

{
  "message": "Hello Juan Perez your message will be sent"
}

- Manejo de errores: body inválido o método ≠ POST → {"error":"ERROR"}

4. Seguridad (en APIM)

- API Key fija en header X-Parse-REST-API-Key: 2f5ae96c-b558-4c7b-a590-a501ae1c3f6c

- JWT único por transacción en header X-JWT-KWY. Validación con la política <validate-jwt> en APIM (issuer/audience/exp/firma).

Ejemplo de política inbound en APIM:

<inbound>
  <base />
  <choose>
    <when condition="@(context.Request.Headers.GetValueOrDefault("X-Parse-REST-API-Key") != "2f5ae96c-b558-4c7b-a590-a501ae1c3f6c")">
      <return-response>
        <set-status code="401" reason="Unauthorized" />
        <set-body>{"error":"ERROR"}</set-body>
      </return-response>
    </when>
  </choose>
  <validate-jwt header-name="X-JWT-KWY" failed-validation-httpcode="401" failed-validation-error-message="Invalid JWT">
    <openid-config url="https://login.microsoftonline.com/{tenant}/v2.0/.well-known/openid-configuration" />
    <required-claims>
      <claim name="aud" match="any">
        <value>api://devops-lab</value>
      </claim>
    </required-claims>
  </validate-jwt>
  <set-backend-service base-url="https://<APPGW_HOST>" />
</inbound>

5. Entorno y despliegue (Terraform + Helm)

Cada estudiante crea:

1) Su Azure Key Vault (cargar secretos: JWT-SECRET, etc.).

2) Su AKS (mínimo 2 nodos pequeños) y NGINX Ingress con Service tipo LoadBalancer **interno** (ILB).

3) Su microservicio containerizado (imagen en ACR compartido o propio).

El instructor provee/compartirá:

- Una instancia de APIM (SKU Developer) común con una API por alumno (ruta base distinta) que apunta al Application Gateway.

- Un Application Gateway común que enruta al ILB de cada alumno (backends por alumno o por host/path).

6. Pasos detallados (Cómo realizar cada parte)

A) Crear Key Vault (por alumno)

• Con Terraform: definir azurerm_key_vault y azurerm_key_vault_secret (p. ej., JWT-SECRET).
• Dar permisos a: identidad administrada de AKS (CSI driver) y Service Principal del pipeline.
• (Opcional avanzado) Private Endpoint a una VNet.

B) Crear AKS y NGINX Ingress (ILB)

• Con Terraform: azurerm_kubernetes_cluster con autoscaler habilitado.
• Instalar NGINX Ingress por Helm (helm_release).
• Service del Ingress: annotation internal para ILB privado:

service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"

C) Desplegar el microservicio

• Crear Deployment (replicas=2), Service (ClusterIP), Ingress (path /DevOps), HPA.
• Consumir secretos de Key Vault (CSI driver) o variables de entorno inyectadas por pipeline.

D) Configurar Application Gateway (común)

• Crear listener HTTPS y WAF opcional.
• Backend pool: IP/hostname del ILB de cada alumno.
• Rules: routing por host/path hacia cada backend (p. ej., alumnoX.lab → ILB alumnoX).

E) Configurar APIM (común)

• Crear API por alumno (ruta base distinta).
• Políticas: validar X-Parse-REST-API-Key y <validate-jwt> en header X-JWT-KWY.
• Backend: https://<APPGW_HOST> (Application Gateway).

F) Pipeline CI/CD (Azure DevOps)

• Build: deps, lint, docker build/push → ACR.
• Test: unit tests + cobertura.
• Deploy: terraform apply (infra del alumno) + helm upgrade (app).
• Regla: branch master/main despliega a producción automáticamente.

7. Ejemplos de implementación

Ejemplo de microservicio (Node.js + Express):

const express = require('express');
const app = express();
app.use(express.json());

function validBody(b){
  return b && typeof b.message==='string' && typeof b.to==='string' && typeof b.from==='string' && Number.isInteger(b.timeToLifeSec);
}

app.post('/DevOps', (req,res)=>{
  if(!validBody(req.body)) return res.status(400).json({error:'ERROR'});
  return res.status(200).json({message: `Hello ${req.body.to} your message will be sent`});
});

app.all('/DevOps', (req,res)=>{
  if(req.method!=='POST') return res.status(405).json({error:'ERROR'});
});

const port = process.env.PORT || 8080;
app.listen(port, ()=>console.log(`Listening on ${port}`));

Service Ingress (ILB) — annotation:

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: ingress-nginx-controller
  annotations:
    service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal: "true"
spec:
  type: LoadBalancer
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 80
  selector:
    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx

HPA (ejemplo):

apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: devops-ms-hpa
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: devops-ms
  minReplicas: 2
  maxReplicas: 10
  metrics:
  - type: Resource
    resource:
      name: cpu
      target:
        type: Utilization
        averageUtilization: 60

8. Prueba oficial (curl)

El cliente llama solo a APIM. Genera un JWT único por transacción (ejemplo con Entra ID) y ejecuta:

JWT=$(az account get-access-token --resource api://devops-lab --query accessToken -o tsv)

curl -X POST \
  -H "X-Parse-REST-API-Key: 2f5ae96c-b558-4c7b-a590-a501ae1c3f6c" \
  -H "X-JWT-KWY: ${JWT}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "message": "This is a test", "to": "Juan Perez", "from": "Rita Asturia", "timeToLifeSec": 45 }' \
  https://<APIM_HOST>/<ruta-alumno>/DevOps

9. Criterios de evaluación

- Cumplimiento estricto del contrato del endpoint /DevOps.

- Seguridad: validación API Key y JWT en APIM.

- Infraestructura: Terraform para AKS, Key Vault, Ingress (ILB), y recursos del alumno.

- CI/CD: Build + Test + Deploy con despliegue automático en master/main.

- Calidad: pruebas automatizadas, análisis estático, documentación clara.

10. Buenas prácticas y costos (laboratorio)

- Apagar el AKS fuera del horario (p. ej., 4h/día × 5d/sem). Coste estimado muy bajo con B2s.

- Compartir APIM Developer para todos los alumnos (precio plano por instancia).

- Un Application Gateway compartido puede enrutar a los ILB por alumno.

11. Referencias (documentación oficial y guías)

• AKS pricing & tiers: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/kubernetes-service/

• Load Balancer pricing: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/load-balancer/

• APIM pricing y SKUs: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/api-management/

• Ingress NGINX external auth y patrones: https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/examples/auth/oauth-external-auth/

• NGINX Ingress (F5) y JWT (nativo en NGINX Plus): https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/security-controls/configuring-jwt-authentication/

• App Routing add-on (managed NGINX) en AKS: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/app-routing